## UỶ BAN NHÂN DÂN 	            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH 			   Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Số: 991    /TTr-UBND 		   Quảng Bình, ngày  29    tháng  6   năm 2016.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tại tỉnh Quảng Bình.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 02/3/1016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương, vay vốn WB (Dự án LRAMP), vay vốn WB;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương;

Căn cứ Thông báo số 129TB/TU ngày 29/3/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương huy động vốn để đầu tư theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để thực hiện dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP);

Căn cứ Công văn số 69/TTHĐND ngày 24/3/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về chủ trương huy động vốn để đầu tư theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để thực hiện Dự án LRAMP;

Căn cứ Công văn số 6475/BTC-QLN  ngày 16/5/2016 của Bộ Tài chính về thẩm định năng lực trả nợ của ngân sách địa phương cho dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP);

Căn cứ Quy chế làm việc của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét hồ sơ và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Giao thông Vận tải về phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Dự án LRAMP tỉnh Quảng Bình;

UBND tỉnh Quảng Bình trình Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án sử dụng và trả nợ vốn vay WB để thực hiện Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP),  tại tỉnh Quảng Bình, như sau:

I.  Nội dung dự án:

1. Tên dự án:  Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương tại tỉnh Quảng Bình.

2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB).

3. Cơ quan chủ quản:

a) Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương

- Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông vận tải.

- Cơ quan chủ quản dự án thành phần: UBND tỉnh Quảng Bình.

b) Hợp phần 2: Xây dựng cầu dân sinh

- Cơ quan chủ quản: Bộ Giao thông vận tải.

- Chủ dự án: Tổng cục đường bộ Việt Nam.

4. Đơn vị đề xuất dự án: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình.

5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2016 - 2021.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Quảng Bình.

7. Mục tiêu dự án: Tạo điều kiện cho người dân đi lại được thuận tiện, tăng khả năng tiếp cận của người dân đến các trung tâm dịch vụ, y tế, giáo dục địa phương; giúp cho việc giao thương vận chuyển nông sản tới các chợ được thuận tiện, giảm thời gian và chi phí đi lại, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện sức khỏe cho người dân.

8. Các hợp phần chủ yếu của dự án:

a) Nâng cấp, cải tạo đường địa phương: Dự kiến gồm 11 tuyến đường với tổng chiều dài 54,4 km, có quy mô thiết kế  như sau:

| TT | Tên đường | Địa điểm | Chiều dài (Km) | Cấp đường | Rộng nền (m) | Rộng mặt (m) | Kết cấu mặt đường |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường Ngọc Lâm - Sảo Phong (Km0+600 - Km8+00) | Tuyên Hóa | 7,4 | A | 6,5 | 3,5 | Bê tông xi măng |
| 2 | Đường Quảng Hưng - Quảng Tiến | Quảng Trạch | 6,7 | A | 6,5 | 3,5 | Láng nhựa |
| 3 | Đường tỉnh 559B (Km26+400 - Km37+280) | T. Hóa, M. Hóa | 10,9 | VI | 6,0 | 5,0 | Láng nhựa/ Bê tông xi măng |
| 4 | Đường thôn Công Hòa, xã Quảng Trung | Ba Đồn | 3,0 | B | 5,0 | 3,5 | Bê tông xi măng |
| 5 | Đường Quốc lộ 15 đi thôn Hoành Vinh xã An Ninh (Km1+00- Km4+500) | Quảng Ninh | 3,5 | A | 6,5 | 3,5 | Bê tông xi măng |
| 6 | Đường từ QL12A đi Khe Rôn | Tuyên Hóa | 7,0 | VI | 6,5 | 3,5 | Láng nhựa/ Bê tông xi măng |
| 7 | Đường Nam Lý - Trung Trương (đoạn QL1 tuyến tránh đến đường HCM Đông) | Đồng Hới | 2,6 | V | 7,5 | 5,5 | Láng nhựa |
| 8 | Đường Thủy Sơn đi Tiền Phong, xã Quảng Long | Ba Đồn | 1,5 | B | 5,0 | 3,5 | Bê tông xi măng |
| 9 | Đường Hoàn Lão - Phú Định (Km2+00-Km4+250 và Km5+250 - Km11+00) | Bố Trạch | 8,0 | A | 6,5 | 3,5 | Láng nhựa |
| 10 | Đường từ UB xã Hoa Thủy đi đường HCM | Lệ Thủy | 3,0 | A | 6,5 | 3,5 | Bê tông xi măng |
| 11 | Đường từ thị trấn Quán Hàu đi Lương Ninh | Quảng Ninh | 0,8 | A | 6,5 | 5,5 | Láng nhựa/ Bê tông xi măng |

- Trong quá trình thực hiện dự án có thể tự cân đối, điều chỉnh danh mục, số km khôi phục, cải tạo đạt được từng năm, tuy nhiên đến cuối năm 2021 tỉnh Quảng Bình phải đạt được tổng số km khôi phục, cải tạo tối thiểu là 47,0 km.

- Duy tu bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương: Thực hiện duy tu đạt 60% các tuyến đường tỉnh, đường huyện và 20% các tuyến đường xã vào năm 2017 sau đó tăng dần theo mỗi năm và đạt 100% vào năm 2021.

b) Hợp phần Cầu: Xây dựng 22 cầu dân sinh

| TT | Tên cầu | Huyện | Xã | Khổ cầu (m) | Chiều dài (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu Sảo Phong | Tuyên Hóa | Nam Hóa - Phong Hóa | 4,0 | 231 |
| 2 | Cầu Thuận Hòa | Quảng Trạch | Xã Quảng Trường | 4,0 | 165 |
| 3 | Cầu Công Hòa | Thị xã Ba Đồn | Xã Quảng Trung | 4,0 | 231 |
| 4 | Cầu Bản Lòm | Minh Hóa | Trọng Hóa | 3,5 | 72 |
| 5 | Cầu Bản Dộ | Minh Hóa | Trọng Hóa | 3,5 | 24 |
| 6 | Cây Khế | Bố Trạch | Hòa Trạch | 4,0 | 48 |
| 7 | Cồn Tuần | Bố Trạch | Hòa Trạch | 3,5 | 16 |
| 8 | Cầu Liên Sơn - Tân Sơn | Quảng Ninh | Trường Sơn | 4,0 | 120 |
| 9 | Cầu bản Cồn Cùng | Lệ Thủy | Kim Thủy | 3,5 | 144 |
| 10 | Cầu Thanh Long | Minh Hóa | Quy Hóa | 3,5 | 18 |
| 11 | Cầu Yên Thọ | Minh Hóa | Tân Hóa | 3,5 | 42 |
| 12 | Cầu Phú Nhiêu | Minh Hóa | Thượng Hóa | 3,5 | 60 |
| 13 | Cầu Đò Ho | Quảng Trạch | Quảng Châu | 3,5 | 72 |
| 14 | Cầu Ngầm Cờ Đỏ | Bố Trạch | TT Nông trường Việt Trung | 3,5 | 72 |
| 15 | Cầu Thái Sơn | Lệ Thủy | Thái Thủy | 3,5 | 18 |
| 16 | Cầu Trạng Cau | Lệ Thủy | Văn Thủy | 3,5 | 90 |
| 17 | Cầu Tân Sum | Minh Hóa | Hóa Hợp | 3,5 | 32 |
| 18 | Cầu Đông Xuân | Lệ Thủy | Văn Thủy | 3,5 | 90 |
| 19 | Cầu Xóm Hang | Lệ Thủy | Ngân Thủy | 3,5 | 24 |
| 20 | Cầu Lâm Sum | Minh Hóa | Hóa Hợp | 2,5 | 32 |
| 21 | Cầu Đội 4 | Lệ Thủy | Ngân Thủy | 2,5 | 64 |
| 22 | Hang Chinh | Minh Hóa | Hóa Sơn | 3,5 | 40 |
| Tổng | 1.705 |

- Trong quá trình thực hiện dự án có thể tự cân đối, điều chỉnh danh mục, số lượng cầu xây dựng mới, tuy nhiên đến cuối năm 2021 tỉnh Quảng Bình phải đạt được số lượng tối thiểu là 22 cầu.

9. Tổng mức đầu tư và cơ cấu vốn của Dự án

Tổng vốn đầu tư: 22,45 triệu USD tương đương 506,5 tỷ VND.

Trong đó:

- Vốn IDA của WB: 15,94 triệu USD tương đương 360 tỷ VND.

+ Hợp phần cầu dân sinh: 6,74 triệu USD tương đương với 152 tỷ VND.

+ Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương: 9,2 triệu USD tương đương với 208 tỷ VND.

- Vốn đối ứng: 6,51 triệu USD tương đương 146,5 tỷ VND.

+  Đối ứng hợp phần đường: 6,42 triệu USD tương đương 144,5 tỷ VND.

+ Đối ứng hợp phần cầu dân sinh: 0,09 triệu USD tương đương 2,0 tỷ VND.

10. Cơ chế tài chính trong nước đối với dự án:

a) Đối với nguồn IDA của WB: 15,94 triệu USD.

Trong đó:

- Hợp phần cầu dân sinh: 6,74 triệu USD tương đương 152 tỷ VND (Ngân sách nhà nước cấp phát).

- Hợp phần đường: 9,2 triệu USD tương đương 208 tỷ VND (Ngân sách nhà nước cấp phát: 80% tương đương với 7,3 triệu USD; cho vay lại 20% tương đương với 1,84 triệu USD).

b) Nguồn vốn đối ứng: 6,51 triệu USD tương đương với 146,5 tỷ VND do ngân sách địa phương cân đối từ hai nguồn:

- Nguồn sự nghiệp: 136,0 tỷ VND, bao gồm: Phần vốn ngân sách tỉnh là 34 tỷ VND, vốn ngân sách cấp huyện 93 tỷ VND, ngân sách xã và huy động khác 9 tỷ VND.

- Nguồn đầu tư phát triển: 10,5 tỷ VND.

II. Phương án sử dụng và trả nợ vốn vay:

1. Về phương án sử dụng vốn:

a) Vốn WB được sử dụng như sau: Tổng nguồn vốn WB: 15,94 triệu USD để đầu tư 02 hợp phần: Khôi phục, cải tạo đường địa phương và xây dựng cầu dân sinh.

b) Đối với vốn đối ứng được sử dụng như sau:

Tổng vốn đối ứng 6,51 triệu USD tương đương 146,5 tỷ VND.

- Đối ứng hợp phần khôi phục, cải tạo đường:

+ Chi phí bảo dưỡng thường xuyên tất cả hệ thống đường địa phương (đường tỉnh, huyện, xã) trong 5 năm theo yêu cầu của dự án: 136,0 tỷ VND sử dụng nguồn sự nghiệp.

+ Chi phí quản lý dự án, rà phá bom mìn, kiểm toán, quyết toán: 8,5 tỷ VND sử dụng nguồn đầu tư phát triển.

- Đối ứng hợp phần cầu dân sinh:

+ Chi phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ: 2,0 tỷ VND sử dụng nguồn đầu tư phát triển.

2. Phương án trả nợ đối với nguồn cho vay lại tại hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương:

a) Thời gian vay và lãi suất vay:

- Tổng nguồn vốn cho vay lại: 1,84 triệu USD tương đương với 41,60 tỷ VND.

- Thời gian vay lại: Theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 78/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc thẩm định năng lực trả nợ của ngân sách các địa phương cho Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) vay vốn WB. Trước 2017, điều kiện vay là 2%/năm bằng USD với thời hạn vay 25 năm trong đó có 5 năm ân hạn. Sau 2017, điều kiện vay sẽ điều chỉnh lại theo điều kiện trả nợ nhanh các khoản vốn IDA của WB khi Việt Nam tốt nghiệp IDA. Điều kiện trả nợ nhanh dự kiến là lãi suất cho vay lại là 2%/năm bằng USD với thời hạn vay 14 năm trong đó có 4 năm ân hạn. Do đó, áp dụng các văn bản hướng dẫn này thời gian vay được lập theo hai phương án:

+ Phương án 1: Thời gian vay 25 năm, ân hạn 5 năm, lãi suất cho vay lại là 2%/ năm.

+ Phương án 2: Thời gian vay 15 năm, ân hạn 5 năm, lãi suất cho vay lại là 2%/ năm.

b) Nguồn trả nợ:

Trích từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất và cân đối từ ngân sách địa phương.

III. Tổ chức thực hiện Dự án:

- UBND tỉnh giao Chủ dự án; Chủ dự án ra quyết định thành lập Ban QLDA hoặc giao một đơn vị chuyên môn làm một số nhiệm vụ chủ dự án.

- Việc tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành.

(Có phương án sử dụng và trả nợ vốn vay kèm theo)

UBND tỉnh báo cáo và đề nghị HĐND thông qua phương án vay và trả nợ vốn vay, đồng thời bổ sung Dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn (2016-2020) để UBND tỉnh có cơ sở chỉ đạo các sở, ngành thực hiện các bước tiếp theo.

Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, CV XDCB. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Xuân Quang |
| --- | --- |